附件1

2017年物流园区提升工程包项目表

| 序号 | 项目名称 | 建设单位 | 建设内容 | 建设年限 | 计划 总投资 （万元） | 2017年投资计划 （万元） | 项目属地 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 福州保税港区利嘉国际物流园 | 福州保税港区利嘉国际物流园有限公司 | 项目占地518亩，总建筑面积约56万平方米，建设集保税商品展示、保税仓储、跨境电商监管中心、商务办公等综合功能于一体的大型综合物流园区。 | 2016-2018 | 147800 | 25000 | 福州 | 福州市商务局 |
| 2 | 翔福国际电商物流园 | 福建翔福物流股份有限公司 | 项目占地600余亩，建设综合性的现代国际电商物流园，实现五大空间（仓储物流、电商办公、电商平台、商品展示、商业生活配套）和十大服务（仓储物流中心服务、口岸与行政服务、投融资服务、智能办公服务、企业云服务、展示中心服务、人力资源服务、个性化服务、孵化服务、生活配套服务）。 | 2013-2018 | 180000 | 16000 | 福州 | 福州市商务局 |
| 3 | 汉吉斯冷链枢纽暨跨境电商项目 | 福建汉吉斯冷链物流有限公司 | 项目占地80亩，建设集国际大型冷链仓储、冷链配送、国际农产品、海产品、世界原包装、原产地食品、饮品的分装、灌装、包装、标识、电子分拣数字化生产中心，海产品精深加工欧美专业出口生产基地，以及国际进出口贸易及其国际金融配套服务为一体的综合型国际性的现代冷链枢纽中心。 | 2016-2018 | 78000 | 20000 | 福州 | 福州市商务局 |
| 4 | 万全（福州）共同配送中心 | 福建万全综合物流有限公司 | 项目占地140余亩,规划建成6万平米物流配送中心、数据信息中心、行政办公中心、会议展览交易中心等，打造多位一体的物流园区。 | 2017-2018 | 60000 | 12000 | 福州 | 福州市商务局 |
| 5 | 前场铁路大型货场 | 厦门铁路物流投资有限公司 | 市政道路建设一、二、三期项目、场平工程、园区配套等工程项目。 | 2015-2020 | 700000 | 20000 | 厦门 | 厦门铁路建设指挥部 |
| 6 | 集美物流园 | 集美国投集团、厦门象屿集团、各项目业主单位 | 电商谷、嘉晟供应链、中马（普洛斯）冷链物流园、典泰新兴物流园、海翼工业物流中心和顺通达农副食品仓储物流基地等六个现代物流项目建设。 | 2011-2019 | 231500 | 16000 | 厦门 | 集美区政府 |
| 7 | 海投临港国际物流中心 | 厦门海沧保税港区投资建设管理有限公司 | 用地面积216200平方米，建筑面积156893平方米，主要建设内容包括生产调度中心、普通仓库、电商仓库、仓储配套用房、物流信息服务平台等。 | 2015-2019 | 50000 | 6000 | 厦门 | 海沧区政府 |
| 序号 | 项目名称 | 建设单位 | 建设内容 | 建设年限 | 计划 总投资 （万元） | 2017年投资计划 （万元） | 项目属地 | 责任单位 |
| 8 | 厦门宏仁医药现代物流园 | 厦门宏仁医药有限公司 | 规划用地面积22154平方米，建设医药健康产业物流公共平台，集储存及配送于一体的自动化物流园区 | 2015-2017 | 19900 | 6400 | 厦门 | 海沧区政府 |
| 9 | 海沧启润物流仓 | 启润物流(厦门)有限公司 | 拟建设18000平露天堆场钢材期货交割仓库、五层楼32000平混凝土结构室内仓库及六层楼6000平办公楼，开展海陆空运进出口货物的国际货运代理业务，以及装卸搬运、仓储服务等。 | 2016-2018 | 18400 | 7000 | 厦门 | 海沧区政府 |
| 10 | 漳龙物流园 | 漳州市漳龙物流园区开发有限公司 | 项目总规划用地1659亩，建设电商物流及城市配送作业区、供应链管理及物流金融作业区、冷链物流作业区、保税物流作业区、闽西南城市配送及农副食品物流交易区;三期规划省际物流作业区、专项物流作业区。 | 2014-2020 | 300000 | 25800 | 漳州 | 芗城区经信局 |
| 11 | 鑫展旺化工物流园区 | 福建省鑫展旺物流有限公司 | 总规划用地228亩，主要建设中转库、储存库、罐体等危化品储运设施，以及综合办公楼等物流生产辅助用房。项目主要服务漳州市及周边城市危险化学品仓储和专业物流配送。 | 2016-2018 | 45500 | 6000 | 漳州 | 芗城区经信局 |
| 12 | 漳州台投区电商园 | 漳州电商投资发展有限公司 | 项目占地面积约136亩,建设集电商培训、网络营销、物流配送、停车住宿、餐饮服务、线上线下互动交易为一体的综合性现代化电子商务交易园区。 | 2015-2020 | 120000 | 20000 | 漳州 | 台商投资区经发局 |
| 13 | 中国智能骨干网项目一期 | 漳州传云物联网技术有限公司 | 项目一期占地面积300亩，总投资37700万元，建设电商物流库及其他配套设施，产后年度处理包裹订单能力约3000万单，年度网络零售交易额约60亿。 | 2016-2019 | 37700 | 10000 | 漳州 | 台商投资区经发局 |
| 14 | 晋江陆地港 | 福建陆地港集团有限责任公司 | 用地586亩，一期用地267亩，总建筑面积4万㎡，建设出口监管仓库、保税仓库、集装箱堆场、海关检疫查验仓库、通关中心等；二期用地319亩，总建筑面积27万㎡，建设外贸及电商总部经济中心、国际快件中心、集拼仓库、恒温仓库、冷冻仓库及配套设施。 | 2011-2018 | 110000 | 5000 | 泉州 | 晋江市人民政府 |
| 15 | 普洛斯项目 | 泉州普洛斯仓储有限公司 | 总建筑面积8.2万平方米，建设区域性商贸结算服务基地、现代化物流分拨基地以及配套资源外包基地。 | 2016-2017 | 20000 | 7000 | 泉州 | 泉州台商投资区管委会 |
| 16 | 安踏一体化产业园 | 福建安踏物流信息科技有限公司 | 用地522亩，总建筑面积48万㎡，建物流仓库、科技研发楼及配套设施等；引进2台分拣机、1条输送线、32台堆垛机。 | 2015-2018 | 155000 | 38000 | 泉州 | 晋江市政府 |
| 17 | 福建兄弟物流产业园 | 福建兄弟物流有限公司 | 一期总用地面积16.94万平方米，建设公路港用房3幢、城市共同配送中心2幢、仓储中心2幢，物流服务配套用房3幢。 | 2017-2020 | 30000 | 6000 | 三明 | 三元区政府 |
| 序号 | 项目名称 | 建设单位 | 建设内容 | 建设年限 | 计划 总投资 （万元） | 2017年投资计划 （万元） | 项目属地 | 责任单位 |
| 18 | 三明城市物流园基础设施建设项目 | 三明市梅列区城市建设发展有限责任公司 | 建设集工业仓储、汽车综合服务、农林产品交易中心等为一体的多功能物流园区，翁墩至陈大路段拓宽长度5公里，新建陈大水厂，配套建设污水厂及高压杆线改造迁移。 | 2010-2020 | 130000 | 5000 | 三明 | 梅列区政府 |
| 19 | 三明大坂现代物流园建设项目 | 大坂开发建设有限公司 | 项目占地3060亩，建设集运输、中转、仓储、配送电子商务等功能和综合服务于一体的现代物流园。其中新建综合服务大楼3万平方米；电商等技术服务中心1.2万平方米；农贸服务中心12万平方米；汽车综合维修园5.4万平方米；大型停车场3.4万平方米；建设以兄弟物流为中心的仓储、配送中心钢架房40幢、28万平方米；园区路网建设7.2公里。 | 2016-2019 | 80000 | 20000 | 三明 | 三元区政府 |
| 20 | 鹭燕医药物流中心 | 莆田鹭燕医药股份有限公司 | 占地40亩，建设仓储物流仓库及配套设施。 | 2015-2017 | 20000 | 5000 | 莆田 | 荔城区政府 |
| 21 | 仙游县海丰物流项目 | 福建省海丰投资有限公司 | 总建筑面积15.4万平方米，建设物流仓库等以及附属设施，年配送各类货物100万吨。 | 2015-2017 | 46000 | 8000 | 莆田 | 仙游县政府 |
| 22 | 湄洲湾港东吴港区闽润粮食物流基地码头工程 | 福建闽润粮食物流园有限公司 | 项目建设1个5万吨级通用泊位、1个10万吨级通用泊位、1个15万吨级（水工结构按20万吨级设计）通用泊位。码头后方陆域建设粮油中转所需的陆域库场以及配套的装卸工艺、电气、控制、给排水、消防生产及辅助用房等。 | 2017-2020 | 324800 | 30000 | 莆田 | 北岸开发区管委会 |
| 23 | 新圆通物流仓储 | 福建新圆通置业发展有限公司 | 占地39亩，建设2幢厂房及配套设施，建筑面积3万平方米 | 2016-2017 | 15000 | 5000 | 莆田 | 荔城区政府 |
| 24 | 南平荣华山现代物流园 | 福建荣华集团 | 建成农村电商产业基地、生活配套中心，公铁联运基地、农产品商贸物流基地、应急物流基地、冷链物流基地和综合配套中心。 | 2014-2018 | 60000 | 15000 | 南平 | 荣华山产业组团 |
| 25 | 华通机电物流园 | 福建荣欣建设有限公司 | 建成闽北既有物流园区特色功能，又区别于传统综合体项目的大型仓储展销一站式平台。 | 2016-2020 | 53000 | 5000 | 南平 | 武夷新区管委会 |
| 26 | 中国（龙岩）农产品物流交易城项目 | 福建中合农产品市场有限公司 | 总建筑面积100万平方米，建设蔬菜、果品、茶叶、粮油、副食品、调味品、特色农副产品、肉类、水产、禽蛋等十大交易区，配备万吨级冷库、大型农展中心、物流配送中心、结算中心和拍卖中心。 | 2016-2019 | 240000 | 13000 | 龙岩 | 龙岩经开区（高新区）管委会 |
| 序号 | 项目名称 | 建设单位 | 建设内容 | 建设年限 | 计划 总投资 （万元） | 2017年投资计划 （万元） | 项目属地 | 责任单位 |
| 27 | 新罗区龙腾工贸物流园 | 龙岩市钰丰建设发展有限公司 | 建设面积48万平方米，规划建设水暖器材生产中心、石板材生产加工中心及水暖、石板材等建材为主的仓储贸易中心，打造成为闽赣粤地区一流的水暖物流基地。 | 2014-2018 | 257000 | 10000 | 龙岩 | 新罗区政府 |
| 28 | 汀州电商物流城 | 福建客家物流园开发有限公司 | 项目占地870亩，主要建设电商产业基地、农副产品线下展示交易区、智能家居建材线下展示交易区、汽贸线下展示交易区、仓储物流配送区、配套住宅区等项目。 | 2016-2019 | 158900 | 13000 | 龙岩 | 长汀县政府 |
| 29 | 龙岩公路港物流园 | 福建龙洲运输股份有限公司 | 总用地面积331.5亩，规划建设闽西物流信息交易所、闽粤赣农村电商双创试验基地（含快递分拨中心）、闽西物流集散基地、全温度带智慧仓储基地、企业总部基地及智能停车中心等六大功能区。 | 2016-2018 | 31000 | 6000 | 龙岩 | 岩经开区（高新区）管委会 |
| 30 | 武平龙洲物流园 | 武平县龙洲物流有限公司 | 总占地面积304亩，建设农村电商物流区、公路港物流区、农产品物流区、冷链物流区、闽粤赣应急物流区及服务配套区(公交首末站、加油加气充电站、二手车交易市场、汽贸维修中心）等六大物流功能区。 | 2015-2020 | 50000 | 6500 | 龙岩 | 武平县政府 |
| 31 | 宁德市水陆联运中心 | 宁德市港务集团有限公司 | 项目用地约311.74亩，建设堆场、仓库，以及相关配套设施，设计年物流货运量300万吨/年。 | 2017-2019 | 34000 | 5000 | 宁德 | 宁德市港务集团有限公司 |
| 32 | 福州港三都澳港区漳湾作业区10#泊位工程 | 宁德市港务集团有限公司 | 新建4万吨级通用泊位1个（水工结构按照靠泊5万吨级散货船设计，并预留滚装功能）及相应的配套设施，设计年吞吐量145万吨。 | 2016-2018 | 43500 | 10000 | 宁德 | 宁德市港务集团有限公司 |
| 33 | 澳前保税仓储物流园二期 | 平潭综合实验区交通投资集团有限公司 | 总用地面积约为34205.10㎡，建设现代化仓储物流、冷链物流保税仓库，引入邮件处理中心、两岸海上快件等项目。 | 2016-2018 | 20000 | 10000 | 平潭 | 区经发局 |
| 34 | 利嘉物流园 | 利嘉（平潭）置业发展有限公司 | 占地600亩，总建筑面积80万平方米。拟建现代物流营运服务平台、物流仓储配送集散中心等公共服务及保障平台。 | 2016-2018 | 200000 | 22000 | 平潭 | 金井湾片区项目建设指挥部 |
| 35 | 平潭跨境电商物流园区项目 | 区城投集团 | 占地120亩，建筑面积约12万㎡，建设现代物流仓库、电商调配中心等。 | 2016-2018 | 43000 | 15000 | 平潭 | 区城投集团 |